10.4.

Kollau: 4h – Hintergrundgrafiken, Icons, Dokumente angefertigt  
 Kaser: 4h – Itemgrafiken  
 Frühwirth: 4h – Itemgrafiken, Illustrator Installation auf allen Laptops  
 Mairinger: 4h – Websitegrundgerüst, Loginpage erstellt  
 Koppler: 4h – Fortbildung Webentwicklung, Seitennavigation  
 Altmanninger: 4h – Fortbildung Webentwicklung, Githubeinrichtung

12.4.

Kollau: 1h – Grafiken erstellt -> Shop, Aufgabenbox  
 Kaser: 1h – Itemgrafiken -> Body  
 Frühwirth: 1h – Itemgrafiken -> Body  
 Mairinger: 1h – Aufsetzen der Datenbank  
 Koppler: 1h – Websitefrontend  
 Altmanninger: 1h – Seitennavigation

17.4.

Kollau: 1h – Grafiken erstellt -> Icons überarbeitet  
 Kaser: 1h – Itemgrafiken -> Body  
 Frühwirth: 1h – Itemgrafiken -> Body  
 Mairinger: 1h – Aufsetzen der Datenbank  
 Koppler: 1h – Websitefrontend  
 Altmanninger: 1h – Seitennavigation

19.4.

Kollau: 1h – Organisation  
 Kaser: 1h – Itemgrafiken -> Accessoires  
 Frühwirth: 1h – Itemgrafiken -> Body  
 Mairinger: 1h – Login funktionsfähig machen  
 Koppler: 1h – Websitefrontend  
 Altmanninger: 1h - Seitennavigation

24.4.

Kollau: 5h – Organisation/Websitefrontend  
 Kaser: 5h – Itemgrafiken -> Accessoires  
 Frühwirth: 5h – Itemgrafiken -> Body  
 Mairinger: 5h – Login Frontend  
 Koppler: 5h – Websitefrontend  
 Altmanninger: 5h – Seitennavigation

Überstunden:

Kollau: 10h   
 Kaser: 2h   
 Frühwirth: 3h   
 Mairinger: 3h   
 Koppler: 10h